«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания

Собственников многоквартирного дома

№ 68 по ул. Токарей

Протокол № __-С/201_

От «__» ___________   201_ г.

План работ по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома № 68 по ул. Токарей на 2015 год

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ (руб.) | Документ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметизация деформационного шва с применением технологий «MC-Bauchemie”(внутри) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 213 943,16 | Смета № 1-КР | Депозитный счет ТСЖ «Токарей 68» |
| 2 | Гидроизоляционные работы деформационного шва (снаружи) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 252 382,00 | Смета № 2-КР | Депозитный счет ТСЖ «Токарей 68» |
| 3 | Обработка металлоконструкций огнезащитным составом «ПОЗ-В» | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 24 000,00 | Коммерческое предложение | Депозитный счет ТСЖ «Токарей 68» |
| 4 | Работа по замене магистрали горячего водоснабжения Т3, Т4 (оцинковка) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 1 192 289,70 | Смета № 4-КР | Депозитный счет ТСЖ «Токарей 68» |
| ИТОГО: 1 682 614,86 |  |  |  |  |  |