«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания

Собственников многоквартирного дома

№ 68 по ул. Токарей

Протокол № __-С/201_

От «__» ___________   201_ г.

План работ по текущему ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома № 68 по ул. Токарей на 2015 год.

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ | Документ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурно-малярные работы по ремонту МОП | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 99 661,62 | Смета № 1-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 2 | Замена труб в ИТП и паркинге | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 39 099,30 | Смета № 2-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 3 | Ремонт кровли 1,3 очереди | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 73 290,08 | Смета №3-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 4 | Установка подоконника во 2 очереди 11 эт. (высотные работы) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 2 632,58 | Смета № 4-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 5 | Деформационный шов над парковочным местом № 54 (3 оч.) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 25 075,45 | Смета № 5-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 6 | Примыкание стена-потолок-конструкция дома. Спуск на паркинг (1 оч.) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 84 645,31 | Смета № 6-ТР | Статья «Текущий ремонт» |
| 7 | Гидроизоляция потолка паркинга 26, 28, 30 место | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 9 120,00 | Дефектная ведомость № 1 | Статья «Текущий ремонт» |
| 8 | Резерв (по решению Правления ТСЖ) | с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. | 64 762,24 |  | Статья «Текущий ремонт» |
| ИТОГО: 398 286,58 |  |  |  |  |  |